| KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |
| --- | --- |

# PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

## Tên đề tài:

Tiếng Việt: Xây dựng hệ thống quản lý và bán cà phê cho chuỗi cửa hàng Tiếng Anh: Coffee Shop Chain Management & Point of Sale (POS) System

- Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Văn Hiếu

## Sinh viên thực hiện đề tài:

Họ và tên	: Trần Ngọc Tân	MSSV: 225050912	Lớp: 22D1ITE-SWE03 Ngành	: Công Nghệ Thông Tin

Chuyên ngành : Công Nghệ Phần Mềm

| TT | Ngày | Nội dung | Nhận xét của GVHD (Ký tên) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/04/2026 – 26/04/2026 | Nội dung công việc: - Tìm hiểu yêu cầu đề tài - Xác định phạm vi hệ thống (POS + Web Admin) - Nghiên cứu công nghệ: ASP.NET Core, PostgreSQL, WPF/React Kết quả dự kiến: - Tài liệu mô tả tổng quan hệ thống - Danh sách chức năng chính (Functional Requirements) |  |

| TT | Ngày | Nội dung | Nhận xét của GVHD (Ký tên) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 27/04/2026 – 03/05/2026 | Nội dung công việc: - Phân tích yêu cầu chức năng (Use Case) - Xác định Actor và các chức năng chính - Viết Use Case Description Kết quả dự kiến: - Danh sách Use Case đầy đủ - Tài liệu phân tích yêu cầu |  |
| 3 | 04/05/2026 – 10/05/2026 | Nội dung công việc: - Vẽ Use Case Diagram - Vẽ Activity Diagram cho các luồng chính (bán hàng, quản lý kho) - Xây dựng luồng nghiệp vụ Kết quả dự kiến: - Bộ sơ đồ UML (Use Case + Activity) |  |
| 4 | 11/05/2026 – 17/05/2026 | Nội dung công việc: - Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) - Xác định bảng, thuộc tính, quan hệ - Chuẩn hóa dữ liệu Kết quả dự kiến: - Sơ đồ ERD hoàn chỉnh - Danh sách bảng dữ liệu |  |
| 5 | 18/05/2026 – 24/05/2026 | Nội dung công việc: - Viết SQL tạo database trên PostgreSQL - Tạo bảng, khóa chính, khóa ngoại - Insert dữ liệu mẫu Kết quả dự kiến: - Database hoàn chỉnh - Script SQL chạy được |  |
| 6 | 25/05/2026 – 31/05/2026 | Nội dung công việc: - Khởi tạo project Backend (ASP.NET Core Web API) - Thiết kế cấu trúc project (Controller, Service, Repository) - Kết nối database Kết quả dự kiến: - Project backend chạy được - Kết nối DB thành công |  |

| TT | Ngày | Nội dung | Nhận xét của GVHD (Ký tên) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01/06/2026 – 07/06/2026 | Nội dung công việc: - Xây dựng API: - Authentication (Login) - Product - Branch Kết quả dự kiến: - API cơ bản hoạt động - Test bằng Postman thành công |  |
| 8 | 08/06/2026 – 14/06/2026 | Nội dung công việc: - Xây dựng API: - Order (hóa đơn) - Order Detail - Payment Kết quả dự kiến: - Hoàn thành chức năng bán hàng backend |  |
| 9 | 15/06/2026 – 21/06/2026 | Nội dung công việc: - Xây dựng POS Desktop (WPF/WinForms): - Giao diện đăng nhập - Giao diện bán hàng - Kết nối API Kết quả dự kiến: - POS cơ bản hoạt động |  |
| 10 | 22/06/2026 – 28/06/2026 | Nội dung công việc: - Xây dựng Web Admin: - Quản lý sản phẩm - Quản lý chi nhánh - Quản lý nhân viên Kết quả dự kiến: - Web admin CRUD cơ bản |  |
| 11 | 29/06/2026 – 05/07/2026 | Nội dung công việc: - Xây dựng: - Quản lý kho - Báo cáo doanh thu - Tích hợp toàn hệ thống Kết quả dự kiến: - Hệ thống hoàn chỉnh (end-to-end) |  |

| TT | Ngày | Nội dung | Nhận xét của GVHD (Ký tên) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 06/07/2026 – 12/07/2026 | Nội dung công việc: - Kiểm thử hệ thống (Test Case, Test Plan) - Fix bug - Viết báo cáo đồ án - Chuẩn bị slide Kết quả dự kiến: - Hệ thống ổn định - Báo cáo hoàn chỉnh - Sẵn sàng bảo vệ |  |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 202..

## Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)